شرايط انجام مناقصه و قيمت پيشنهادي پيمانكاران جهت عملیات تولید تیرچه

1- موضوع مناقصه: توليد انواع تیرچه در كارگاه اين شركت با بكارگيري نيروهاي مجرب و كارآزموده بر اساس ضوابط استاندارد.

2-مدت انجام كار : از تاريخ 15/5/1403 لغايت  25/12/1403 مي باشد.

3-محل انجام كار : كيلومتر 3 جاده خضرآباد -كارگاه توليد تیرچه شركت بنياد بتن جنوب شرق.

4-ساير شرايط:

1-4-زمان قبول پيشنهادات حداكثر تا تاریخ 08/05/1403 مي باشد.

2-4- شركت بنياد بتن جنوب شرق در رد كليه پيشنهادات و يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

3-4- كليه كسورات قرارداد هنگام پرداخت صورت وضعيت تائيد شده كسر و به حساب مبادي ذيربط واريز مي گردد.

4-4- پرداخت مبالغ كاركرد در پايان هر ماه پس از ارائه صورت وضعيت و بررسي توسط واحد فني و كسر كسورات قانوني انجام مي پذيرد.

5-4-مبناء محاسبه تیرچه  ميزان تولید شده که به تایید مسئول کارگاه رسیده باشد .

6-4-كليه هزينه هاي دستمزد  اكيپ خط توليد و دستمزد تداركات كارگاه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

7-4-انجام كليه امور تداركاتي جهت خريد ابزار و مصالح مورد نياز به غير از ميلگرد ، سيمان ، شن و ماسه و الکترود بقيه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

8-4-كليه هزينه خريد ابزار و لوازم مصرفي كارگاه به عهده برنده مناقصه بوده و شركت بنیاد بتن جنوب شرق فقط مواد اوليه مصرفي مورد نياز كارگاه شامل : ميلگرد ، سيمان ، شن و ماسه و الکترود خريداري و به برنده مناقصه تحويل مينمايد.

9-4-تامين آب و برق و پرداخت هزينه هاي مربوط به عهده شركت بنياد بتن جنوب شرق مي باشد.

10-4-برنده مناقصه بايد توليد ماهيانه حداقل 15000 متر را تضمين نمايد.

11-4-كليه قطعات و لوازم مورد نياز جهت تعمير تاسيسات و تجهيزات تحويلي به برنده مناقصه جهت توليد تيرچه به عهده ايشان بوده و شركت بنیاد بتن جنوب شرق فقط كليه دستگاه ها و وسائل و تجهيزات تحويلي در ابتداء شروع به كار را عيناً در پايان قرارداد برابر وضعيت تحويل داده شده تحويل خواهد گرفت.

12-4-شركت كنندگان در مناقصه مي توانند قبل از تكميل اطلاعات از محل كارگاه بازديد و يا با شماره تلفن  37213041  نسبت به كسب اطلاعات لازم اقدام و سپس اعلام قيمت نمايند.

13-4-كليه پرت مصالح و مواد اوليه كه به صورت غير عادي و بر اثر سهل انگاري برنده مناقصه ايجاد مي گردد كلاً به عهده خودشان مي باشد و شركت بنیاد بتن جنوب شرق اينگونه هزينه ها را پرداخت نمي نمايد.

14-4-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

5-ضمانت نامه شركت در مناقصه مبلغ پنجاه میلیون ريال مي باشد كه طي یک  فقره فیش واریزی در وجه شركت بنياد بتن جنوب شرق و به همراه اسناد مناقصه تحويل مي گردد و در صورت برنده شدن و عدم اقدام نسبت به مورد مناقصه به نفع شركت ضبط مي گردد.

اينجانب                                    به شماره:   شناسنامه 	               ضمن قبول كليه بندهاي آگهي مناقصه

اين شركت	   ثبت

آمادگي خود را جهت انجام كار موضوع مناقصه از قرار هر متر به شرح ذیل  اعلام مي نمايم :

1-ساخت تیرچه قلابدار و جوشی هشتی با هرنوع مشخصات طول و ارتفاعی به مبلغ ...................... ریال .

2-ساخت تیرچه با زیگزال دوبل نمره 6 و 8 هر متر طول به مبلغ ......................... ریال به بند یک قیمت اضافه می گردد.

3-تولید تیرچه های دوسرهندلی مبلغ ......................... ریال به ازای هر متر تیرچه اضافه می گردد .

4-بارگیری تیرچه هر عدد به مبلغ ............................ ریال .

سایر توضیحات :

نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده:

تاريخ ارائه پيشنهاد: