شرایط مناقصه اجرای 300واحد اسکلت بتنی واقع در یزد روستای شحنه

- موضوع و مشخصات مورد مناقصه :

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق در نظر دارد عملیات ساخت 300 واحد اسکلت بتنی (000/24 متر مربع زیر بنا) را از طریق مناقصه عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

شرح خدمات:

- دستمزد اجرای فونداسیون طبق نقشه های ارسالی شامل آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی به ازای هر متر مربع سطح فونداسیون

- دستمزد اجرای اسکلت بتنی طبق نقشه های ارسالی شامل آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون ، تیر و سقف تیرچه بلوک به ازای هر متر مربع زیربنا اسکلت

2- نحوه ارسال اسناد مناقصه :

داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 7/2/1404  به آدرس  یزد کیلومتر 3جاده خضرآباد کد پستی 8917113113 و صندوق پستی  565- 89175 ارسال نمایند .

3- تاريخ و نحوه برگزاري وروش تعیین برنده مناقصه :

پاکتهای پیشنهاد قیمت و مدارک ارائه شده در تاریخ    8/2/1404 توسط کمیسیون معاملات بازگشایی و برنده مناقصه با توجه به شرایط و پایین ترین  مبلغ پیشنهادی انتخاب و معرفی می شود و هیات مدیره شرکت بنیاد بتن جنوب شرق در رد کلیه پیشنهادها و یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار خواهد بود.

4- تعهدات برندگان مناقصه  :

برنده مزايده حداكثر ظرف مدت 5 روز مي بايست نسبت به استقرار ماشین آلات و تجهیز کارگاه در محل  موضوع مناقصه اقدام نماید .

5- ساير موارد :

- تهیه سیم آرماتور بندی، روغن قالب، اسپیسر و تمام موارد مصرفی به جز بلوک سقفی، میلگرد، بتن و تیرچه بر عهده پیمانکار می باشد.

-تهیه دستگاه و وسایل مورد نیاز (قالب فلزی، جک، لوله، چهارتراش، دستگاه خم، برش، سنگ فرز، جوش، و غیره...) به عهده پیمانکار میباشد.

-نصب پلیت های مدفون( نما، والپست، و ...) به عهده پیمانکار و تهیه آن به عهده کارفرما می باشد.

-حمل کلیه وسایل و مصالح بین واحدها در کارگاه و طبقات بر عهده پیمانکار می باشد.

-هزینه جرثقیل جهت حمل تیرچه، میلگرد، قالب و تجهیزات بین واحد ها بر عهده پیمانکار و حمل تا محیط کارگاه به عهده کارفرما می باشد.

-اجرای بتن مگر بر عهده پیمانکار می باشد.

-حضور نیروی فنی دائم(مهندس کارگاه) از طریق پیمانکار در پروژه الزامی می باشد.

-پیمانکار در زمان عقد قرارداد  مبلغ 5،000،000،000 ریال سفته یا چک ضمانت  به  عنوان تعهد انجام موضوع مناقصه در وجه شرکت بنیاد بتن پرداخت خواهد کرد

-کلیه هزینه های پرسنلی اعم از حقوق و دستمزد ، عیدی و سنوات و ایاب و ذهاب و پذیرایی و غذا پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد .

-به پيشنهاد قيمتهايي كه بصورت مشروط، مبهم و بدون سپرده و پیشنهادهای که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی و اصل شود ترتيب اثر داده نمي شود

- ضمنا سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  تعیین گردیده که جهت دریافت اسناد مناقصه  به آدرس مذکور یا به سایت  www.Bonyadjsh.ir مراجعه  شود

- تنها به اشخاصی اجازه شرکت در مناقصه  داده خواهد شد که شرایط مناقصه  را شخصاً مهر و امضاء نمایند

-درج  مشخصات کامل فروشنده شامل کد ملی یا شناسه ملی / کد اقتصادی / آدرس / تلفن / در فرم پیشنهاد قیمت .( لازم به ذکراست بعد از انجام معامله در صورت ثبت نام فروشنده در نظام مالیات بر ارزش افزوده  فاکتور رسمی  از طرف فروشنده میبایست ارسال گردد).

اينجانب/ شرکت : ....................................... با کد ملی به شماره/ با کداقتصادی به شماره : ....................................... تاريخ تولد ............................  به آدرس ..............................................................................

........................................................................................................................................................

و شماره تلفن .................................. كليه شرايط مندرج در اين فرم را با امضاء و مهر كليه صفحات آن درخصوص مناقصه  مورخ ............. قبول مي نمايم.

امضاء و مهر